## Slide 1: Presentazione RP
Gruppo Graphite etc etc

## Slide 2: Raffinamento nella comprensione degli obiettivi di progetto
In questo periodo il gruppo ha studiato e selezionato le tecnologie più adatte alla realizzazione del progetto, attività culminate nella produzione di un PoC.
Ciò ha aiutato il raffinamento degli obiettivi di progetto in termini di:
  Requisiti -> accertamento di fattibilità della maggior parte dei requisiti prefissati e necessità di confronto con la Proponente rispetto a dubbi sorti
  Qualità -> comprensione della necessità di misurazioni metriche stringenti e di come impostare le stesse per il conseguimento degli obiettivi di qualità
  Fattibilità -> accertamento di fattibilità in termini di risorse temporali

## Slide 3: Modifiche migliorative effettuate a seguito della RR
  Eliminata a livello normativo l’ambiguità tra prodotti e processi e chiarita la relazione tra processi primari e di supporto
  Ampliamento del dettaglio dei requisiti supportati da diagrammi più precisi ed efficaci
  Rivista la pianificazione in modo da renderla coerente con il modello di sviluppo scelto
  In ambito di qualità, eliminata l’ambiguità con alcuni elementi di carattere normativo ed aumentata la profondità delle strategie, in particolare di quelle riguardanti il conseguimento degli obiettivi di qualità
  Ristrutturazione profonda dei documenti in base al feedback ricevuto

## Slide 4: Auto-valutazione dell'andamento generale del progetto
Amministrazione
  La revisione di alcuni aspetti normativi e delle strategie di conseguimento della qualità hanno reso più agevole, precisa ed efficace l’amministrazione
  Rimane margine di miglioramento sull’efficacia e sull’efficienza
Gestione
  La revisione di alcuni aspetti normativi, della pianificazione, la selezione e maggiore comprensione di opportune tecnologie hanno reso più agevole, precisa ed efficace la gestione
  Rimane margine di miglioramento sul coordinamento interno del gruppo
Sviluppo
  Si è accertato in maniera soddisfacente l’integrabilità delle tecnologie e la loro coerenza con gli obiettivi di progetto
  In base all’esperienza del PoC sono emerse difficoltà nel definire un’unità software e di conseguenza nel coordinamento degli sviluppatori

## Slide 5: Consuntivo di periodo RR-RP e il preventivo a finire
Inserire Tabella Consuntivo e Preventivo a finire (Piano di Progetto)