## Slide 1: Titolo Presentazione RP
Gruppo Graphite etc etc

## Slide 2: Indice
Raffinamento della comprensione degli obiettivi di progetto
Modifiche migliorative effettuate a seguito della RR
Auto-valutazione dell'andamento generale del progetto
Consuntivo di periodo RR-RP e il preventivo a finire

## Slide 3: Raffinamento della comprensione degli obiettivi di progetto

## Slide 4: Raffinamento della comprensione degli obiettivi di progetto
In questo periodo il gruppo ha studiato e selezionato le tecnologie più adatte alla realizzazione del progetto, attività culminate nella produzione di un PoC.
Ciò ha aiutato il raffinamento degli obiettivi di progetto in termini di:
  Requisiti -> accertamento di fattibilità della maggior parte dei requisiti prefissati e necessità di confronto con la Proponente rispetto a dubbi sorti
  Qualità -> comprensione della necessità di misurazioni metriche stringenti e di come impostare le stesse per il conseguimento degli obiettivi di qualità
  Fattibilità -> accertamento di fattibilità in termini di risorse temporali

## Slide 5: Modifiche migliorative effettuate a seguito della RR

## Slide 6: Modifiche migliorative riguardanti way of working e requisiti
  Eliminata a livello normativo l’ambiguità tra prodotti e processi e chiarita la relazione tra processi primari e di supporto. In particolare, normata in maniera più dettagliata la gestione di progetto
  Ampliamento del dettaglio dei requisiti supportati da diagrammi più precisi ed efficaci
  Ristrutturazione profonda dei documenti in base al feedback ricevuto

## Slide 7: Modifiche migliorative riguardanti le strategie
  Rivista la pianificazione in modo da renderla coerente con il modello di sviluppo scelto
  In ambito di qualità, eliminata l’ambiguità con alcuni elementi di carattere normativo ed aumentata la profondità delle strategie, in particolare di quelle riguardanti il conseguimento degli obiettivi di qualità
  Ristrutturazione profonda dei documenti in base al feedback ricevuto

## Slide 8: Auto-valutazione dell'andamento generale del progetto

## Slide 9: Amministrazione
  Da dove partivamo
    Partiti da una competenza amministrativa nulla, siamo giunti al termine del primo periodo di progetto con un impianto normativo impreciso e confusionario
  Che cosa abbiamo migliorato
    La continua revisione di alcuni aspetti normativi e delle strategie di conseguimento della qualità hanno reso più agevole, precisa ed efficace l’amministrazione
  Che cosa rimane da migliorare
    Rimane margine di miglioramento sull’efficacia e sull’efficienza dell’impianto amministrativo, in particolare sul dettaglio e qualità delle norme di progetto e sull’applicazione delle procedure di verifica e validazione di prodotti e processi

## Slide 10: Gestione
  Da dove partivamo
    Partiti da una competenza gestionale nulla, siamo giunti al termine del primo periodo di progetto con un impianto normativo sommario e procedure di gestione del ticketing e dei rischi inadeguate
  Che cosa abbiamo migliorato
    L’ampliamento di alcuni aspetti normativi, la revisione della pianificazione e la selezione e maggiore comprensione di opportune tecnologie hanno reso più agevole, precisa ed efficace la gestione di progetto
  Che cosa rimane da migliorare
    Rimane margine di miglioramento sul coordinamento interno del gruppo

## Slide 11: Sviluppo
  Da dove partivamo
    Partiti da una scarsa esperienza di sviluppo, siamo giunti al termine del primo periodo di progetto con un impianto normativo impreciso e uno studio delle tecnologie approssimativo
  Che cosa abbiamo migliorato
    Si è accertato in maniera soddisfacente l’integrabilità delle tecnologie e la loro coerenza con gli obiettivi di progetto
  Che cosa rimane da migliorare
    In base all’esperienza del PoC sono emerse difficoltà nel definire un’unità software e di conseguenza nel coordinamento degli sviluppatori

## Slide 12: Consuntivo di periodo RR-RP e preventivo a finire

## Slide 13: Consuntivo di periodo RR
Inserire Tabella Consuntivo (Piano di Progetto versione vecchia)

## Slide 14: Consuntivo di periodo RP
Inserire Tabella Consuntivo (Piano di Progetto)

## Slide 15: Preventivo a finire
Inserire Tabella Preventivo a finire (Piano di Progetto)